BÀI LÀM – RÀ SOÁT USER STORY VÀ SẮP XẾP PRODUCT BACKLOG FOODNOW

Bước 1. Tìm lỗi theo INVEST

INVEST gồm:

I – Independent: Độc lập

N – Negotiable: Có thể thương lượng

V – Valuable: Có giá trị cho người dùng/sản phẩm

E – Estimable: Có thể ước lượng

S – Small: Đủ nhỏ để thực hiện

T – Testable: Có thể kiểm thử

Kết quả

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | T – Testable: “Đẹp và dễ dùng” quá chủ quan, không có tiêu chí cụ thể để kiểm thử và xác định khi nào hoàn thành. |
| US3 | N – Negotiable: Việc bắt buộc phải dùng React là một giải pháp kỹ thuật cụ thể, không còn không gian để thương lượng cách thực hiện. Technical story vẫn được phép nằm trong Product Backlog, nhưng nên mô tả kết quả/giá trị kỹ thuật, thay vì khóa cứng công nghệ. |
| US4 | S – Small, E – Estimable, T – Testable: Story quá lớn, chứa nhiều chức năng khác nhau: xem theo thời gian, khu vực, nhà hàng, xuất Excel và tự động gửi email; vì vậy khó ước lượng và khó xác định tiêu chí hoàn thành. |

Một lưu ý quan trọng về US3

Không phải vì US3 là việc của lập trình viên nên nó sai.

Technical story hoàn toàn có thể nằm trong Product Backlog.

Cái sai là:

“tôi muốn dùng React”

đang mô tả cách làm/giải pháp cụ thể, thay vì kết quả cần đạt.

Ví dụ sửa theo hướng tốt hơn:

Là một lập trình viên, tôi muốn xây dựng lại giao diện đặt món theo kiến trúc component có thể tái sử dụng, để việc bảo trì và mở rộng giao diện dễ dàng hơn.

Ở đây team vẫn có thể quyết định dùng React, Vue, Angular... tùy giải pháp kỹ thuật.

Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2 với tiêu chí "dễ dùng" đo được

US2 ban đầu:

Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món.

Vấn đề là "đẹp", "dễ dùng", "hài lòng" đều khó đo lường.

US2 sau khi sửa:

US2: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất thao tác đặt món trong tối đa 3 bước, để có thể đặt món nhanh chóng và thuận tiện.

Acceptance Criteria

Khách hàng có thể chọn món.

Khách hàng có thể xem giỏ hàng.

Khách hàng có thể xác nhận đơn hàng.

Hoàn tất đặt món trong không quá 3 bước.

Sau khi đặt thành công, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận.

→ Như vậy “dễ dùng” đã được chuyển thành tiêu chí có thể kiểm thử.

Bước 2b. Tách US4

US4 ban đầu quá lớn:

Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh.

Có quá nhiều chức năng trong một Story.

Cây Epic → Feature → User Story

EPIC: Báo cáo doanh thu │ └── FEATURE: Quản lý và theo dõi báo cáo doanh thu       │       ├── US4.1: Xem báo cáo doanh thu       │       └── US4.2: Xuất và gửi báo cáo doanh thu

US4.1

Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực và nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

Acceptance Criteria có thể gồm:

Xem doanh thu theo ngày.

Xem doanh thu theo tuần.

Xem doanh thu theo tháng.

Lọc theo khu vực.

Lọc theo nhà hàng.

US4.2

Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và tự động gửi báo cáo qua email, để thuận tiện chia sẻ báo cáo với ban giám đốc.

Acceptance Criteria:

Có thể xuất báo cáo thành file Excel.

File Excel chứa đúng dữ liệu báo cáo.

Có thể cấu hình địa chỉ email nhận báo cáo.

Hệ thống tự động gửi báo cáo theo cấu hình.

Lưu ý: Trong dự án thực tế, US4.1 vẫn có thể cần tiếp tục tách nhỏ nếu nhóm thấy việc xử lý 5 kiểu lọc khiến Story quá lớn. Nhưng với yêu cầu bài tập “tách thành 2 story” thì cách trên phù hợp.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog

Các Story cần xếp:

US1 – Lọc nhà hàng theo loại món

US2 – Đặt món trong tối đa 3 bước

US4.1 – Xem báo cáo doanh thu

US4.2 – Xuất và gửi báo cáo

Thứ tự ưu tiên đề xuất

| Ưu tiên | Story | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc nhà hàng theo loại món | Trực tiếp hỗ trợ khách hàng tìm món và sử dụng chức năng cốt lõi của FoodNow. |
| 2 | US2 – Đặt món trong tối đa 3 bước | Ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và khả năng hoàn tất đơn hàng. |
| 3 | US4.1 – Xem báo cáo doanh thu | Có giá trị cho admin và quản lý kinh doanh nhưng không trực tiếp phục vụ thao tác đặt món của khách hàng. |
| 4 | US4.2 – Xuất/gửi báo cáo | Hữu ích cho quản lý nhưng có mức độ ưu tiên thấp hơn chức năng cốt lõi của khách hàng. |

Product Backlog sau khi sắp xếp

1. US1 – Lọc nhà hàng theo loại món         ↓ 2. US2 – Hoàn tất đặt món trong tối đa 3 bước         ↓ 3. US4.1 – Xem báo cáo doanh thu         ↓ 4. US4.2 – Xuất và gửi báo cáo doanh thu

Bước 3b. DEEP

Đây là phần dễ bị hỏi lý thuyết.

DEEP:

| Chữ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| D – Detailed appropriately | Chi tiết phù hợp |
| E – Emergent | Có tính phát sinh/thay đổi |
| E – Estimated | Có thể ước lượng |
| P – Prioritized | Được ưu tiên |

Story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

Story đứng đầu không cần mô tả chi tiết đến mức code hay thiết kế database.

Nó cần đủ chi tiết để team:

Hiểu rõ người dùng muốn gì.

Hiểu giá trị mang lại.

Có Acceptance Criteria rõ ràng.

Ước lượng được effort.

Xác định được thế nào là hoàn thành.

Ví dụ US1 nên có:

User Story:
Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn.

Acceptance Criteria:

Có danh sách loại món.

Khách hàng chọn được một loại món.

Hệ thống chỉ hiển thị nhà hàng phù hợp.

Có thể bỏ bộ lọc.

Kết quả hiển thị chính xác theo loại món đã chọn.

Không cần ghi kiểu:

React component nào, API endpoint nào, database table nào...

Những chi tiết kỹ thuật đó có thể được xác định trong quá trình thực hiện.

Refinement cần làm gì trước khi đưa vào Sprint?

Trước khi đưa Story vào Sprint Backlog, team cần:

Làm rõ yêu cầu

User Story có rõ không?

Có điểm nào còn mơ hồ không?

Xác định Acceptance Criteria

Khi nào được coi là hoàn thành?

Có thể kiểm thử được không?

Kiểm tra INVEST

Có đủ nhỏ không?

Có độc lập không?

Có ước lượng được không?

Ước lượng

Team đánh giá effort, thường bằng Story Point.

Xác định dependency/rủi ro

Có phụ thuộc Story khác không?

Có vấn đề kỹ thuật nào cần xử lý trước không?

Xác nhận mức ưu tiên

Product Owner xác nhận Story đủ quan trọng để đưa vào Sprint.

Sau Refinement, Story nên ở trạng thái kiểu:

Ready for Sprint

rồi khi Sprint Planning, team mới lựa chọn các Story phù hợp với Sprint.

🎯 Nếu cần viết ngắn gọn để nộp bài

Bạn có thể chốt bài bằng đoạn này:

US1 đạt INVEST. US2 vi phạm T (Testable) vì “đẹp, dễ dùng, hài lòng” chưa có tiêu chí đo lường. US3 vi phạm N (Negotiable) vì khóa cứng giải pháp sử dụng React; technical story vẫn được phép có trong Product Backlog. US4 vi phạm S, E, T vì chứa quá nhiều chức năng, khó ước lượng và kiểm thử.

US2 được sửa thành: “Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất thao tác đặt món trong tối đa 3 bước, để có thể đặt món nhanh chóng và thuận tiện.”

US4 được tách thành Epic “Báo cáo doanh thu” → Feature “Quản lý và theo dõi báo cáo doanh thu” → US4.1 “Xem báo cáo doanh thu” và US4.2 “Xuất và gửi báo cáo doanh thu”.

Thứ tự ưu tiên: US1 → US2 → US4.1 → US4.2.

Theo DEEP, Story đầu backlog cần đủ chi tiết để hiểu yêu cầu, có Acceptance Criteria, ước lượng được và có mức ưu tiên rõ ràng, nhưng không cần đặc tả quá sâu về giải pháp kỹ thuật. Trong Refinement, team cần làm rõ yêu cầu, xác định Acceptance Criteria, kiểm tra INVEST, xác định dependency/rủi ro và ước lượng Story Point trước khi đưa Story vào Sprint.

Điểm mấu chốt của bài này: Product Backlog ≠ Sprint Backlog. Sau Refinement, những Story đủ Ready mới có thể được chọn vào Sprint Backlog trong Sprint Planning.